MEETING AGENDA

Project: Chatbot / AreaBot Dashboard  |  Team: PC Area Zero

วันที่: 1 มีนาคม 2026  |  ประเภท: Progress Review Meeting

1.  วาระการประชุม (Meeting Agenda)

| ลำดับ | เวลา | วาระ / หัวข้อ | ผู้รับผิดชอบ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 นาที | เปิดประชุม / แนะนำผู้เข้าร่วม | ประธาน | Welcome, ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม |
| 2 | 5 นาที | ภาพรวมความคืบหน้าโปรเจกต์ | PM / Lead Dev | สรุปสถานะโดยรวม Chatbot / AreaBot Dashboard |
| 3 | 20 นาที | รายงานงานที่เสร็จสิ้น (Done) | Dev Team | AI Chatbot LINE Bot, Facebook Integration, Dashboard Backend, AI Pipeline |
| 4 | 20 นาที | รายงานงานที่กำลังดำเนินการ (In Progress) | Dev Team | Instagram Chatbot, Dashboard Frontend, Deployment/Infrastructure (กำหนดส่ง 15/03/2026) |
| 5 | 10 นาที | ปัญหา / อุปสรรค และการแก้ไข | ทุกท่าน | หารือปัญหา เช่น Promotions error 40%, Meta App Review |
| 6 | 10 นาที | Next Steps & Action Items | PM / Lead Dev | มอบหมายงานต่อ, กำหนด Deadline, Cloud Provider + CI/CD Pipeline |
| 7 | 5 นาที | ถาม-ตอบ / ปิดประชุม | ประธาน | สรุปประเด็นสำคัญ, นัดประชุมครั้งต่อไป |

2.  สรุปสถานะงาน (Task Status Report)

| งาน / Task | รายละเอียด | สถานะ | กำหนดส่ง | Next Step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI Chatbot LINE Bot | พัฒนา LINE Chatbot พร้อม RAG Pipeline, Redis Cache, GPT-4o Vision, รองรับภาษาไทยด้วย Typhoon-v2.5-30B | ✅ Done | - | Monitor production, ปรับปรุง Promotions category (error 40%) |
| Facebook Integration | ระบบดึงโปรโมชั่นจาก Facebook Page อัตโนมัติทุก 60 นาที ผ่าน Graph API | ✅ Done | - | ทดสอบกับ Page จริงของลูกค้า + ขอ Long-lived Token |
| Instagram Chatbot | เชื่อมต่อ Instagram Messaging API สำหรับตอบ DM อัตโนมัติ | 🔄 In Progress | 15/03/2026 | ยื่นขอ Meta App Review / ตั้งค่า Webhook |
| Dashboard Backend | FastAPI + PostgreSQL: Auth, Bot Management, Webhook, Admin panel | ✅ Done | - | เพิ่ม Logging และ Monitoring |
| Dashboard Frontend | Next.js: หน้า Login / Register / Dashboard / Bot Management | 🔄 In Progress | 15/03/2026 | UI polish ตาม Feedback ลูกค้า |
| AI Pipeline | LlamaIndex + ChromaDB Knowledge Base สำหรับตอบคำถามจากข้อมูลคลินิก | ✅ Done | - | อัปเดต Knowledge Base เพิ่มข้อมูลโปรโมชั่นใหม่ |
| Deployment / Infrastructure | Docker Compose, เตรียม deploy บน Cloud | 🔄 In Progress | 15/03/2026 | เลือก Cloud provider + ตั้งค่า CI/CD pipeline |

3.  บันทึกการประชุม / Decisions & Action Items

บันทึก / Decisions & Action Items

(สรุปผลการประชุม, มติ, Action Items จะบันทึกที่นี่)

จัดทำโดย Team PC Area Zero  |  วันที่เอกสาร: 1 มีนาคม 2026